Отчет

о проделанной работе на территории сельского поселения «село Манилы»

в период с 01.03.2013 г по 01.12.2013 г.

Администрация сельского поселения  «село Манилы» предоставляет развернутую информацию об использовании целевых средств краевого и местного бюджетов, выделенных для проведения работ по социально-экономическому развитию сельского поселения «село Манилы».

В рамках мероприятий по долгосрочной районной целевой программе «Комплексное благоустройство сельских поселений и сельских населенных пунктов Пенжинского муниципального района на 2012-2016 годы» из средств  краевого бюджета Администрации сельского поселения «село Манилы» было выделено 2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек). Софинансирование   (местный бюджет) составило 200 000,00 (двести тысяч рублей), это:

1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в населенном пункте – 1100 013,31 (один миллион сто тысяч тринадцать рублей 31 копейка), из них 1 000 000,00 –из средств краевого бюджета, 100 013,31 (сто тысяч рублей). На основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 12.08.2013 г Администрация сельского поселения «село Манилы» заключила 23.08.2013 г. Мун. контракт № А28-13 с ООО «Камчаттехнаснаб» на сумму 1094013,31 (один миллион девяносто четыре тысячи тринадцать рублей 31 копейка). Отремонтирована дорога общей площадью 1000 м2 от ул. Торговая -3 до ул. Геологическая -1.

С Пальминым В.Б. был заключен трудовой договор на отвод воды с дороги по адресу: от навесного моста (Аэропорт Манилы) до ул. Кооперативная -14 на сумму 6000,00 (шесть тысяч рублей).

2. Ремонт,  реконструкция и устройство ограждений социальной сферы, парков, скверов, мест традиционного захоронения- 550 000,00 (пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), из них 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей)-  краевой бюджет , 50 000,00 (пятьдесят тысяч –местный бюджет. 17 июня 2013 г. заключен договор с МУП «Управление ЖКХ», установлено ограждение в сквере № 4 по ул. 50 лет образования СССР на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч рублей). 19 июля заключен договор с МУП «Управление ЖКХ», установлено ограждение площадки КДК по ул. Ленинская от дома № 2 до дома № 4 на сумму 15 000,00 (пятнадцать тысяч рублей) 25.09.2013 заключен договор с МУП «Управление ЖКХ» на отвод воды с места установки ограждения на кладбище, на сумму 37 000,00 (тридцать семь тысяч рублей)

После проведения котировочной заявки, заключен мун.контракт № КТ15-13 от 06.11.2013 г на сумму 448000,00 (четыреста сорок восемь тысяч рублей)с МУП «Управление ЖКХ»  на выполнение работ по установке ограждения кладбища сельского поселения «село Манилы».

3.Установка и проектирование, восстановление детских площадок – 550 000,00(пятьсот пятьдесят тысяч рублей) из них 500 000,00 (пятьсот тысяч рублей) краевой бюджет, 50 000,00(пятьдесят тысяч рублей) – местный бюджет.

23.04.2013 на основании протокола подведения итогов открытого аукциона, заключен мун.контракт № А12-13 с ООО «АКИБА» на поставку оборудования для детских игровых площадок сельского поселения «село Манилы» на сумму 279765,00 (двести семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей). Из г. Петропавловск-Камчатского до с. Манилы оборудование доставлено ИП Ичваниным А.А. (договор № от 22.05.2013 на сумму 39600,00). Детские игровые площадки были установлены в с. Манилы в сквере № 2 по ул. 50 лет образования СССР, а также на площади КДК с. Манилы по ул. Ленинская дом № 3. Работы выполнило МУП «Управление ЖКХ», заключены три договора на общую сумму 230635,00 (Двести тридцать тысяч шестьсот тридцать пять рублей).

Администрация сельского поселения «село Манилы» принимает  участие в мероприятиях  активной политики службы занятости населения, а именно:

- Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Консультантом администрации сельского поселения «село Манилы» Лехтувье В.Н. были организованы летние работы (в июне- июле 2013 г.) несовершеннолетних по уборке территории с. Манилы. Из средств местного бюджета были выплачена зарплата согласно табелю учета рабочего времени и налоги в сумме 72211,50 руб.

- Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В январе 2013 г. в с. Манилы организованна очистка переходов от снега. В конце мая 2013 года заключен договор с МУП «Управление ЖКХ» на санитарную уборку мест сбора ТБО. Привлекались безработные граждане. Всего из местного бюджета было выплачено 43448,00 (Сорок три тысячи четыреста сорок восемь рублей 00 копеек)

По капитальному ремонту жилого фонда сельского поселения «село Манилы» из средств местного бюджета потрачено 670468,00 (Шестьсот семьдесят тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек) из них:

- На ремонт кровли двухэтажного 12-ти квартирного дома, расположенного по ул. Набережная 1 «А», 626568,00 (шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей, из них: закупка материала (профнастил, пароизоляционная пленка, саморезы, фронтон, конек плоский) на общую сумму 331 584,00; доставка материала из г. Петропавловска-Камчатского до с. Манилы на сумму 63 000,00; работы (три договора с МУП «Управление ЖКХ» ) по капремонту кровли на общую сумму 231984,00 руб.

- Полностью заменена электропроводка в трехкомнатной квартире № 1 по ул. Геологическая дом № 2. Выполнил работы по проводке кабель-каналов, замене выключателей, розеток, распределительных коробок Бундин А.А. (договор  на сумму 43900,00 руб.)

- С ООО «Солмакс» заключен договор на закупку и поставку строительного материала для ремонта фасада дома по ул. Геологическая дом 7 на сумму 170 тыс. рублей. Администрация сельского поселения «село Манилы» выплатила аванс в размере 100 тыс. рублей, стройматериал будет доставлен первым пароходом.

По социально-значимым мероприятиям, проводимым Министерством территориального развития  Камчатского края и Камчатским отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", на ремонт сельской бани из краевого бюджета были выделены дополнительные ассигнования в размере 400 000,00 (четыреста тысяч рублей). Силами МУП «Управление ЖКХ» проведен капитальный ремонт парильной, частичный ремонт моечной комнаты, установлены 2 титана объемом на 200 и 300 литров. Всего на закупку строительных материалов и основных средств выплачено поставщику ИП Ичванину А.А. 232779,00 (двести тридцать две тысячи семьсот семьдесят девять рублей). За работы выплачено 167221,00 (сто шестьдесят семь тысяч двести двадцать один рубль).

В рамках мероприятий по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» администрация сельского поселения «село Манилы» заключила  24 апреля 2013 года муниципальный контракт № А04-13 с МУП «РСУ «Строитель».

Цена контракта: 22 595 793,00 (Двадцать два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч семьсот девяносто три рубля 00 копеек) в том числе:

Краевой бюджет:   21 006 700,00 руб.; местный бюджет:   1 589 093,00 руб.

Подрядчиком выполнены работы по капитальному ремонту дома в установленные сроки.

С 01 декабря  2013 года  7-ми квартирный жилой дом сдан в эксплуатацию.

По состоянию на 10.12.2013 г. выплачено подрядчику МУП «РСУ «Строитель»13 384 891,37 (тринадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто один рубль 37 копеек), в том числе:

11 795 798,37 руб. – из краевого бюджета; 1 589 093,00 руб. – из местного бюджета.

В настоящее время  денежные средства в сумме 9210901,63 (девять миллионов двести десять тысяч девятьсот один рубль 63 копейки) будут освоены предположительно до 20.12. 2013 г. в связи с проверкой приемо-сдаточной документации (акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По программе «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы» из средств краевого бюджета были  выделены средства в сумме 50 тыс. рублей в целях приобретения и установки 15-ти приборов учета холодной воды малоимущим гражданам. Софинансирование из бюджета сельское поселение «село Манилы» составило 25 тыс. руб.В рамках исполнения данной программы администрацией сельского поселения «село Манилы» был заключен договор с ИП Ичванин А.А.  Закуплены и доставлены приборы учета на сумму 34000,00. В настоящее время Оняв В.В.устанавливает приборы учета на холодную воду малоимущим гражданам (заключен договор на сумму 41 тыс. руб.).

В августе 2013 года в рамках программы «Повышение энергетической эффективности» по разделу «Технические мероприятия» ОАО «ЮЭСК» проведены мероприятия по замене ветхих инженерных сетей тепло- и водоснабжения от ул. Набережная до ул. Центральная в с. Манилы. Согласно дополнительного соглашения № 6 от 26.03.2013 г к договору аренды № 28 от 27.07.2010 были выплачены средства  из краевого бюджета на сумму 3 985 000,00 (три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп).

В целях подготовки к ОЗП 2013-2014 г.г. ОАО «ЮЭСК» согласно договору аренды № 28 от 27.07.2010 г. выполнен ремонт теплотрассы по ул. Геологическая от дома № 5 до дома №7 на сумму 539707,22 (Пятьсот тридцать девять тысяч семьсот семь рублей 22 коп.), заменено оборудование (центробежный насос с электродвигателем) в центральной котельной с. Манилы.  Средства были выплачены из бюджета сельского поселения «село Манилы» по статье «Арендная плата» - 141530,38 (сто сорок одна тысяча пятьсот тридцать рублей 38 коп).

В рамках проведения инвентаризации с ФГУП «Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ» заключены два договора на выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости: здание центральной котельной, здание котельной ТУСМ, объект «Скважина № 2 в с. Манилы»  на общую сумму 175 тыс. рублей.

В рамках проведения программы «Антитеррор» из местного бюджета администрацией сельского поселения «село Манилы» закуплена и установлена камера видеонаблюдения на сумму 60 тыс. руб.

По программе ГО и ЧС в сельском поселении «село Манилы» на крыше здания пожарной части установлена Сирена-С-40, купленная в ноябре 2012 года и доставленная  в  мае 2013 года.

Администрация сельского поселения «село Манилы» и МКУК «Манильский этнический центр «Эчгат» выражают огромную благодарность дочернему предприятию ЗАО «Корякгеолдобыча-Аметистовое» в лице Гаращенко Юрия Алексеевича за оказанную помощь в безвозмездном выделении средств в сумме 97120,00 (девяносто семь тысяч сто двадцать рублей 00 коп.) на приобретение офисной мебели (столы, стулья, стеклянные витражи и этажерки).

В МКОУ «Манильская средняя школа» выполнена большая работа: капитально отремонтирована школьная столовая, кухня, туалет. Продолжаются работы по обшивке фасада на здании школы. В Манильском детском саду «Олешек» была отремонтирована канализация (в здании по ул.Геологическая), установлены дополнительные ворота, проведен косметический ремонт в обоих зданиях детского сада.

Глава сельского поселения

«село Манилы»                                                                                                            М.А. Килик