**Отчет главы сельского поселения «село Манилы» Килик М.А. о мероприятиях, проведенных на территории сельского поселения село «Манилы»**

**в 2014 г. перед Советом депутатов сельского поселения 30.12.2014 г.**

**Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»**

**Подпрограмма: «Благоустройство территорий муниципальных образований»**

*1.Обустройство площадок под мусорные баки, приобретение мусорных контейнеров ТБО для нужд сельского поселения «село Манилы».*

 Исполнитель: ООО «Металл-Арм» в лице директора Земсковой Татьяны Викторовны.

Закуплены и доставлены металлические контейнера в кол-ве 20 шт.

Краевой бюджет 400 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 40 000,00

**Всего: 440 000,00**

*2.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования сельского поселения село «Манилы».*

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Произведен капитальный ремонт дороги ул.Геологическая дом 2 –ул.Тундровая дом 9.

Краевой бюджет 500 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 56 000,00

**Всего: 556 000,00**

*3. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям сельского поселения «село Манилы».*

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Произведен капитальный ремонт дворовых территорий по ул.Геологическая дом № 1, дом № 2, по ул. Тундровая дом № 9

Краевой бюджет 200 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 23 000,00

**Всего: 223 000,00**

*4. Озеленение и ландшафтное оформление сельского поселения «село Манилы».*

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Посажены 50 саженцев на территории с.п. «село Манилы»

Краевой бюджет 100 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 10 000,00

**Всего: 110 000,00**

**Подпрограмма: «Чистая вода в Камчатском крае»**

1. *Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы системы водоснабжения и водоотведения*

Исполнитель: ОАО «Южные электрические сети Камчатки» в лице начальника Манильского энергоучастка - Камаева Леонида Ивановича.

Произведен ремонт водозабора № 3 в с. Манилы

Краевой бюджет 403 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 8 060,00

**Всего: 411060,00**

**Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»**

*1.Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей.*

Исполнитель: ОАО «Южные электрические сети Камчатки» в лице начальника Манильского энергоучастка - Камаева Леонида Ивановича.

Произведен ремонт теплотрассы совместно с водопроводом по по ул. Торговая, дом № 4,5,6 в с. Манилы

Краевой бюджет:2 258 770,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 46 090,00

**Всего: 2 304860,00**

*2.Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.*

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Авдеев Данил Анатольевич

Установлены устройства узлов учета и тепловой энергии и водоснабжения жилых домов, расположенных по адресу: ул. Набережная, дом № 1 «А», ул. 50 лет образования СССР, дом № 1

Краевой бюджет: 866 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 17 320,00

**Всего: 883 320,00**

**Государственная программа Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»**

**Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае»**

*1.Проектные работы по строительству 12-ти квартирного жилого дома по адресу: с. Манилы, ул. Северная*

Исполнитель: КУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект» в лице директора Ковалевского Сергея Мифодьевича.

Муниципальный контракт № А38-13 от 13.11.2013 года, на сумму 4 888801,90 руб.

*2.Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства*

Исполнитель: Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий Камчатского края» в лице и.о. начальника Папиной Елены Михайловны.

Муниципальный контракт № 185.2014 от 25.09.2014 г на сумму 315 556,00 руб

Краевой бюджет: 4 683 922,11

Бюджет с.п. «село Манилы»: 520 435,79 (оплата 16 декабря 2013 года)

**Всего: 5 204357,90**

*3.Межевание земельного участка под строительство 12-ти квартирного жилого дома по адресу: с. Манилы, ул.Северная*

Исполнитель: ООО «Топографическое бюро» в лице директора Яковлева Игоря Геннадьевича.

Бюджет с.п. «село Манилы»: 67 000,00

**Всего: 67 000,00**

**Государственная программа Камчатского края «Капитальный ремонт в многоквартирных домах в 2014-2018 г.»**

1. Закупка строительного материала на капитальный ремонт многоквартирных домов в с. Манилы по ул. Геологическая дом № 1,2; ул. Геологическая дом № 7; ул. Тундровая дом № 3,9

Исполнитель:ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Краевой бюджет: 2 018 121,00

1. Работы по капитальному ремонту кровли, фасада многоквартирных домов в с. Манилы по ул. Геологическая дом № 1,2; ул. Геологическая дом № 7; ул. Тундровая дом № 3,9

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Краевой бюджет: 1 166 849,00

**Всего: 3 184 970,00**

**Прочие мероприятия**

**Установка и ремонт уличного освещения в сельском поселении «село Манилы»**

Исполнитель:ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича.

Произведена закупка материала и установка уличного освещения по ул. Геологическая, ул. Северная, мкр ТУСМ

Бюджет с.п. «село Манилы»: 318 179,00

**Всего: 318 179,00**

**Разработка проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения «село Манилы». Формирование комплекта исходной информации.**

Исполнитель: ООО «ГарантЭнергоПроект» в лице Кукушкина Сергея Леонидовича

Бюджет с.п. «село Манилы»:239 000,00

**Всего: 239 000,00**

**Программа ГОиЧС**

1. Закупка и установка камер видеонаблюдения

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича

Закупка и доставка камер видеонаблюдения в кол-ве 4 шт. – 60 000,00

Работы по установке камер видеонаблюдения – 30 000,00

Бюджет с.п. «село Манилы»: 90 000,00

**Всего: 90 000,00**

**Капитальный ремонт наружной канализации жилых домов по адресу: с. Манилы, ул. Геологическая д.1, 2**

Исполнитель: ООО «Солмакс» в лице руководителя Соломина Максима Анатольевича

Произведена закупка и доставка сантехнических материалов, а так же выполнены работы по ремонту наружной канализации, работы по капитальному ремонту выгребной ямы жилых 12-ти квартирных домов № 1,2 по ул. Геологическая в с. Манилы.

Бюджет с.п. «село Манилы»: 795750,00

**Всего: 795750,00**

Глава администрации сельского

поселения «село Манилы» М.А.Килик